Информация за 2013 год
	Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества МКД
	Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании 
	Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнение работ не в соответствии с установленными Правительство РФ правилами (№ 491 от 13.08.2006г. № 354 от 06.11.2011г.) 

	Не было случаев снижения
	В связи со снижением параметров теплоносителя, за ноябрь, декабрь 2013 года произведено снижение платы за ГВС
	Не было фактов 


План работ по МКД № 2  по ул. Гоголя, 

на период с 01.09.2013 г. по 01.09.2014 г. 

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения
	Источник финансирования
	Сведения о выполнении
	Причины отклонения от плана

	1
	Устройство водосточной системы
	Май-июнь 2014 г
	Плата за капитальный ремонт и плата за содержание и ремонт жилья
	
	

	2
	Восстановление подъездного отопления
	Ноябрь-декабрь 2013 г.
	Плата за капитальный ремонт и плата за содержание и ремонт жилья
	
	Перенос срока выполнения работ на июль 2014 года

	3
	Косметический ремонт подъездов
	Декабрь-январь 2013-2014 г


	Плата за содержание и ремонт жилья
	
	Замена вида работ

	4
	Замена оконных рам в подъездах (физический износ 45%)
	Декабрь 2013
	Плата за капитальный ремонт и плата за содержание и ремонт жилья
	Декабрь 2013 года
	


