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                                                ООО «Александра»

                                             186810, РК, г. Питкяранта, ул. Гоголя д. 8-а.

                                        тел/факс 8(81433)4-34-51, e-mail: aleksandra.jkh@gmail.com
Информация о деятельности управляющей организации за 2013 год в соответствии со Стандартом, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 731

Пункт 8 «е»:
- в 2013 году договора управления многоквартирными домами не расторгались.
Пункт 8 «ж»:

- ООО "Александра" не является членом саморегулируемой организации или других объединений управляющих организаций
Пункт 11 «б»:
Информация за 2013 год

	Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества содержания и ремонта общего имущества МКД
	Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушения качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании 
	Сведения о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнение работ не в соответствии с установленными Правительство РФ правилами (№ 491 от 13.08.2006г. № 354 от 06.11.2011г.) 

	Не было случаев снижения
	В связи со снижением параметров теплоносителя, за ноябрь, декабрь 2013 года произведено снижение платы за ГВС
	Не было фактов 


План работ по МКД № 2  по ул. Гоголя, 

на период с 01.09.2013 г. по 01.09.2014 г. 

	№ п/п
	Наименование работ
	Срок выполнения
	Источник финансирования
	Сведения о выполнении
	Причины отклонения от плана

	1
	Устройство водосточной системы (отсутствие системы)
	Май-июнь 2014 г
	Плата за капитальный ремонт и плата за содержание и ремонт жилья
	
	

	2
	Восстановление подъездного отопления (отсутствие подъездного отопления)
	Ноябрь-декабрь 2013 г.
	Плата за капитальный ремонт и плата за содержание и ремонт жилья
	
	Перенос срока выполнения работ на июль 2014 года

	3
	Косметический ремонт подъездов
	Декабрь-январь 2013-2014 г


	Плата за содержание и ремонт жилья
	
	Замена вида работ

	4
	Замена оконных рам в подъездах (физический износ 45%)
	Декабрь 2013
	Плата за капитальный ремонт и плата за содержание и ремонт жилья
	Декабрь 2013 года
	


Пункт 12:
- в 2013 году ООО "Александра" «Александра» не привлекалась к административной ответственность за нарушения в сфере управления МКД.

Пункт 13 «а»:

- работы выполняются и оказываются услуги в соответствии с утвержденным перечнем услуг по управлению МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества дома.
	Наименование конструктивных элементов здания
	Физический износ, в %
	Техническое состояние

	Фундамент
	35
	Состояние неудовлетворительное, требуется ремонт

	Перекрытия
	30
	Состояние удовлетворительное

	Фасад
	50
	Состояние неудовлетворительное, требуется ремонт

	Окна
	45
	Состояние неудовлетворительное, требуется ремонт

	Инженерные сети:

- отопление

- водопровод и канализация

- электричество
	30

45

30
	состояние удовлетворительное
состояние удовлетворительное, требуется ремонт

состояние удовлетворительное

	Общий износ здания
	45
	


